**Reparto de tareas - Proyecto “Pokemon”**

**Nombre del equipo:** NANO

**Fecha:** 30/04/2023

**Miembros del grupo:**

1. Janire Veganzones
2. Borja Pecharroman
3. Pablo Leclercq
4. Aritz Blasco
5. Asier Cardoso

**Reparto de tareas:**

* **Creación de código:**
  + Borja Pecharroman
  + Janire Veganzones
  + Asier Cardoso
* **Diseño Diagrama de Clases:**
  + Pablo Leclercq
  + Aritz Blasco
* **Diagrama de Secuencia:**
  + Borja Pecharroman
  + Janire Veganzones
* **Documento Informe MVC:**
  + Janire Veganzones
* **Documento Informe Patrones:**
  + Janire Veganzones
* **Documento de planificación:**
  + Pablo Leclercq
  + Aritz Blasco
  + Asier Cardoso

**Planificación:**

| **Tareas** | **Responsables** | **Horas estimadas** | **Horas trabajadas** |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación de código | Borja, Janire y Asier | +15h | 32h |
| Diseño de diagrama de clases | Pablo y Aritz | +2h | 5h |
| Diagrama de secuencia | Borja y Janire | +2h | - |
| Informe MVC | Janire | 40’ | 30’ |
| Informe Patrones | Janire | +1h | 30’ |
| Planificación | Pablo, Atriz y Asier | 50’ | 30’ |